BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ ĐỘ SẴN SÀNG TRIỂN KHAI THẬT (PRODUCTION READINESS AUDIT)

Kiểm định: Logging, Hạ tầng Production, Hiệu năng, Dữ liệu, CI/Test, Dependencies & Checklist Go-Live
Chế độ: READ-ONLY

————————————————————————————————————————————————————————————

I. ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT 6 TRỤ CỘT HẠ TẦNG & CODEBASE

1. Logging, Xử lý lỗi toàn cục, Giám sát lỗi (Sentry) & Uptime

• Đã có: Hệ thống logging tập trung (app/core/logging.py) có cơ chế che nhạy cảm (password, token, hashsecret) và regex che SĐT (098****321); module log_money_event ghi nhận JSON sự kiện thanh toán; đã có exception handler cho RequestValidationError, OrderError, 404, 403.

• Thiếu sót & Rủi ro Production:

CHƯA TÍCH HỢP SENTRY: Hệ thống hoàn toàn chưa cài sentry-sdk. Khi server gặp lỗi 500 bất ngờ trong lúc khách thanh toán, lập trình viên và chủ shop hoàn toàn mù mờ, không nhận được cảnh báo tức thì qua Email/Telegram/Slack.

THIẾU HEALTH-CHECK ENDPOINT (/healthz hoặc /health): Chưa có endpoint kiểm tra trạng thái sống còn của ứng dụng và kết nối DB để kết nối với UptimeRobot, BetterUptime hay Docker/K8s liveness probe.

Thiếu Request ID Correlation: Log chưa gắn X-Request-ID cho mỗi request HTTP, gây khó khăn khi dò vết lỗi (trace request) giữa hàng trăm log dòng xen kẽ nhau.

2. Cấu hình Production (Worker, Reverse Proxy, HTTPS, Static, Timeout)

• Đã có: Cấu hình Dockerfile chạy uvicorn với 1 worker, biến môi trường APP_ENV, cấu hình TRUSTED_PROXY_HEADERS để nhận diện IP thực.

• Thiếu sót & Rủi ro Production:

ĐIỂM NGHẼN BẮT BUỘC 1 WORKER (Bottleneck): Hệ thống sử dụng in-memory rate-limiter (threading.Lock) và cơ chế trừ kho đồng bộ SQLite. Dockerfile phải ép --workers 1. Nếu tăng lên nhiều worker (hoặc chạy đa instance), rate-limit và bộ nhớ đệm trong RAM sẽ bị phân mảnh, dẫn tới race condition.

Chưa có cấu hình Reverse Proxy chuẩn (Nginx / Caddy): Project chưa đi kèm file cấu hình Nginx mẫu để thiết lập SSL/HTTPS tự động (Let's Encrypt), giới hạn client_max_body_size, proxy_read_timeout và nén Gzip/Brotli.

Static Files phục vụ trực tiếp qua FastAPI: app.mount('/static', StaticFiles) đang chạy trên tiến trình Python chính thay vì để Nginx/Cloudflare phục vụ trực tiếp, gây tốn tài nguyên CPU của Python khi có nhiều ảnh và file CSS.

3. Hiệu năng (Truy vấn DB, Index, Ảnh, Dịch vụ Google Trends/Gemini)

• Đã có: Đã đánh index SQLite cho các trường chính (orders.status, created_at, tracking_code, product_variants.product_id, voucher_usages.phone). Upload ảnh qua Cloudinary có nén.

• Đánh giá tác động dịch vụ ngoài:

Google Trends & AI Stylist CÓ LÀM TREO TRANG CHỦ KHÔNG?: KHÔNG làm treo. Trang chủ chỉ đọc hot_products và new_products nội bộ từ DB. TrendService được lưu vào file JSON đệm cục bộ (trends.json) và chỉ cập nhật nền khi Admin bấm refresh hoặc chạy định kỳ; GoogleTrendsSource có fallback sang DemoTrendSource nếu Google chặn IP. Do đó trang chủ hoàn toàn an toàn.

Truy vấn N+1 & Báo cáo All-time: API /api/admin/reports/profit quét toàn bộ đơn hàng trong lịch sử bằng câu lệnh JOIN lớn và vòng lặp phân bổ Python. Khi database đạt >5.000 đơn hàng, request này sẽ gây lock DB SQLite và làm chậm các thao tác đặt hàng khác.

4. Quản trị Dữ liệu (Migration, Backup/Restore, Tuân thủ dữ liệu cá nhân)

• Hiện trạng: CHƯA DÙNG ALEMBIC MIGRATION. Cơ sở dữ liệu đang dùng migration tự viết bằng câu lệnh ALTER TABLE IF NOT EXISTS trong init_db().

Rủi ro cấu trúc DB: Không có lịch sử rollback (hạ phiên bản) nếu deploy tính năng mới bị lỗi schema. SQLite cũng hạn chế lệnh ALTER TABLE (không drop được column trực tiếp trên các bản SQLite cũ).

Backup tự động: Hoàn toàn chưa có cronjob backup file SQLite định kỳ sang Cloud Storage (S3/Drive).

Quyền được quên (GDPR / Xoá dữ liệu cá nhân): Chưa có quy trình hay endpoint ẩn danh hoá (anonymize) thông tin khách hàng (SĐT, Họ tên, Địa chỉ) khi khách có yêu cầu xoá tài khoản theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

5. Kiểm thử (Test Suite) & CI/CD

• Đã có: Độ phủ test cực kỳ ấn tượng với 26 file test trong thư mục tests/, kiểm tra kỹ lưỡng các luồng nhạy cảm: test_concurrent_order, test_denial_of_inventory, test_payment_vnpay, test_voucher_and_combo_hardening. GitHub Actions CI đã được cấu hình chạy tự động trên 3 phiên bản Python (3.10, 3.11, 3.12) mỗi lần push/pull_request.

Điểm cần bổ sung: Thiếu kiểm tra đo độ phủ mã nguồn (pytest-cov >= 80%) và chưa tích hợp kiểm tra bảo mật tự động bằng bandit hoặc safety.

6. Quản lý Dependencies (requirements.txt)

• Rủi ro nghiêm trọng: requirements.txt KHÔNG GHIM CỐ ĐỊNH PHIÊN BẢN (Unpinned Versions). Tất cả đều dùng dấu >= (VD: fastapi>=0.110, pydantic>=2.6, sqlalchemy>=2.0.0, uvicorn[standard]>=0.29).

Hệ quả: Khi dựng lại Docker container trên server production vào một ngày khác, pip sẽ tự tải bản mới nhất (có thể chứa breaking changes hoặc thư viện bên ngoài bị hack). Bắt buộc phải chuyển sang ghim cứng phiên bản (==) hoặc dùng file lock (pip-tools / poetry.lock).

II. CHECKLIST GO-LIVE TOÀN DIỆN CHO CỬA HÀNG

| STT | Hạng mục công việc | Nhóm ưu tiên | Mục tiêu & Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghim cứng phiên bản requirements.txt | CHẶN BÁN (Trước Go-Live) | Đổi toàn bộ >= thành == để tránh rủi ro tự nâng cấp làm vỡ app khi build Docker. |
| 2 | Thêm Endpoint /healthz | CHẶN BÁN (Trước Go-Live) | Tạo GET /healthz kiểm tra app sống và DB ping được để gắn UptimeRobot. |
| 3 | Cấu hình HTTPS & Nginx Reverse Proxy | CHẶN BÁN (Trước Go-Live) | Chạy HTTPS với chứng chỉ SSL Let's Encrypt; giới hạn kích thước file tải lên 5MB. |
| 4 | Cronjob Backup Database SQLite | CHẶN BÁN (Trước Go-Live) | Tự động sao chép file DB mỗi đêm sang thư mục lưu trữ độc lập hoặc Google Drive. |
| 5 | Tắt DEMO_DATA=false trên Production | CHẶN BÁN (Trước Go-Live) | Đảm bảo biến môi trường DEMO_DATA=false và xoá số liệu ảo ban đầu. |
| 6 | Đổi toàn bộ Secret Key mặc định | CHẶN BÁN (Trước Go-Live) | Cập nhật SECRET_KEY, VNP_HASHSECRET, CLOUDINARY_API_SECRET ngẫu nhiên mới. |
| 7 | Tích hợp Sentry theo dõi lỗi 500 | LÀM TRONG 30 NGÀY ĐẦU | Cài đặt sentry-sdk bắt lỗi runtime và gửi cảnh báo ngay khi phát sinh lỗi thanh toán. |
| 8 | Chuyển Rate Limit sang Redis | LÀM TRONG 30 NGÀY ĐẦU | Thay thế RAM Lock bằng Redis để có thể nâng cấp chạy từ 2 worker trở lên. |
| 9 | Nâng cấp Migration sang Alembic | LÀM TRONG 30 NGÀY ĐẦU | Quản lý schema DB có versioning và cho phép rollback an toàn khi nâng cấp bảng. |
| 10 | Phục vụ Static Files qua Nginx/CDN | LÀM TRONG 30 NGÀY ĐẦU | Chuyển tải file tĩnh (css, js, ảnh) qua Nginx hoặc Cloudflare để giải phóng CPU. |
| 11 | Thêm tính năng Xoá/Ẩn danh dữ liệu (GDPR) | LÀM TRONG 30 NGÀY ĐẦU | Cho phép ẩn danh hoá SĐT và địa chỉ của khách hàng khi khách có yêu cầu xoá. |

III. HƯỚNG DẪN HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ CHO ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT

Hành động trước giờ mở bán (Zero-day Release):

Khóa phiên bản thư viện: Chạy lệnh 'pip freeze > requirements.lock' và cập nhật requirements.txt bằng các phiên bản cố định để việc build container luôn đồng nhất.

Khởi tạo giám sát Uptime: Tạo endpoint GET /healthz trả về {'status': 'healthy', 'db': 'ok'} với mã 200 OK. Đăng ký UptimeRobot miễn phí kiểm tra 5 phút/lần vào đường dẫn này.

Kích hoạt lệnh Backup định kỳ: Tạo file script bash hoặc python chạy crontab trên VPS lúc 02:00 sáng mỗi ngày: sao chép fashion_store.db ra thư mục riêng và nén lại.

Hành động tối ưu trong tháng đầu tiên:

Lắp đặt Sentry DSN: Chỉ cần 3 dòng code trong main.py với thư viện sentry-sdk để tự động theo dõi ngoại lệ 500.

Chuyển dần sang Redis: Khi lượng truy cập tăng và cần scale > 1 worker, chuyển biến đếm rate-limit và session token sang Redis.